# VicTy — PRD do MVP para o hackathon

Período: 15 de setembro a 10 de outubro de 2026
Versão: 1.0 — proposta para orientar produto, implementação e entregas
Objetivo: entregar uma experiência funcional de investimento por tese, com compra individual autorizada pela wallet e acompanhamento baseado em dados reais.

A VicTy transforma aquilo em que você acredita em um investimento que você entende.

Invest in a thesis, not a ticker.

## 1. Resumo executivo

A VicTy começa com uma pergunta: “No que você acredita?”

O usuário escolhe uma tese ou descreve uma convicção. A plataforma interpreta sua intenção, identifica as exposições econômicas correspondentes e propõe uma composição formada exclusivamente por instrumentos previamente aprovados.

Cada ativo vem acompanhado de uma explicação: o que representa, por que está na composição, quais são suas limitações e como pode ser negociado.

O usuário revisa a proposta, altera pesos, rejeita ativos e decide quais compras realizar e quando. Cada operação exige autorização pela sua wallet. Após a confirmação em Solana, a VicTy atualiza a posição e mostra a diferença entre o plano e o patrimônio acompanhado.

### Entrega central do hackathon

Um usuário deve conseguir:

- Expressar uma convicção.

- Entender como ela foi interpretada.

- Revisar uma composição economicamente coerente.

- Autorizar uma compra individual real.

- Ver a posição confirmada e atualizada.

- Vender individualmente um ativo quando houver rota disponível.

A demo precisa comprovar esse ciclo completo.

## 2. Problema e público

### 2.1 Problema

Pessoas podem ter convicções sobre o futuro sem saber transformá-las em decisões de investimento.

As principais dificuldades são:

- Identificar quais ativos realmente representam uma ideia.

- Entender instrumentos, emissores e formas de exposição.

- Distribuir um orçamento sem concentrar tudo em um ativo.

- Compreender custos, riscos e restrições antes de comprar.

- Acompanhar o que foi comprado em relação ao que pretendiam investir.

Uma lista de tokens ou uma interface de swap resolve apenas parte desse problema.

### 2.2 Público prioritário do MVP

Pessoas que:

- Têm uma convicção econômica ou tecnológica.

- Querem compreender a composição antes de investir.

- Aceitam tomar decisões individuais sobre os ativos.

- Conseguem utilizar uma wallet Solana ou receber orientação básica para isso.

Premissa de escopo: para a compra real, o usuário já possui uma wallet compatível e fundos em Solana. Conversão de moeda fiduciária e transferência entre redes ficam fora do MVP.

### 2.3 Necessidades principais

| Necessidade | Resposta da VicTy |
| --- | --- |
| “Tenho uma ideia, mas não sei como investir nela.” | Traduzir a convicção em exposições. |
| “Não sei se esse token representa o que imagino.” | Explicar instrumento, emissor e fundamento econômico. |
| “Quero escolher o que comprar.” | Revisão e execução individual. |
| “Não quero investir tudo agora.” | Manter compras pendentes no plano. |
| “Quero entender o que aconteceu com meu dinheiro.” | Atividade, posição e custos baseados em operações confirmadas. |

## 3. Objetivos e critérios de sucesso

### 3.1 Objetivos de produto

- Tornar compreensível a relação entre convicção e investimento.

- Preservar controle explícito do usuário.

- Demonstrar uma operação real em Solana.

- Diferenciar composição planejada de posição existente.

- Reconhecer claramente os limites do catálogo.

### 3.2 Critérios de sucesso do hackathon

| Dimensão | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Tradução | A proposta explica a conexão entre convicção, exposição e instrumento. |
| Integridade | Nenhum mint fora do registry pode chegar à execução. |
| Controle | Cada compra ou venda depende da autorização da wallet. |
| Execução | Pelo menos uma compra e uma venda reais são verificadas antes da apresentação. |
| Acompanhamento | Uma operação confirmada atualiza quantidade, atividade e composição. |
| Honestidade | Preços ausentes, operações pendentes e dados incompletos aparecem como tais. |
| Usabilidade | Em teste com cinco pessoas, pelo menos quatro conseguem explicar o papel de um ativo e concluir a revisão sem orientação contínua. |
| Entrega | Aplicação, vídeo e materiais exigidos pelo hackathon ficam prontos antes do prazo final. |

O teste com usuários é uma meta de validação, não um resultado já observado.

### 3.3 Indicadores instrumentados

- Início de descoberta.

- Interpretação concluída ou corrigida.

- Proposta gerada.

- Proposta sem representação suficiente.

- Ativo rejeitado e peso alterado.

- Revisão de operação iniciada.

- Assinatura solicitada ou recusada.

- Operação enviada, confirmada ou falha.

- Posição reconciliada.

Textos livres de convicção não devem ser enviados integralmente para analytics por padrão.

## 4. Princípios do produto

- Convicção antes do instrumento.

- Exposição econômica precisa ser demonstrável.

- A IA propõe dentro de um universo aprovado.

- O usuário controla cada operação.

- Assinatura não significa compra concluída.

- Planejamento não significa patrimônio existente.

- Ausência de representação é uma resposta válida.

- Informação essencial deve aparecer antes da decisão.

- Uma interface simples deve continuar sendo precisa.

- O MVP deve provar o fluxo central sem depender de automação da carteira.

## 5. Escopo

### 5.1 Obrigatório — P0

- Descoberta pública sem wallet, com exploração de teses sugeridas e uso limitado de IA.

- Poucas teses sugeridas e entrada de texto livre.

- Interpretação estruturada e corrigível.

- Asset Registry curado.

- Proposta com exposições, ativos, pesos e justificativas.

- Orçamento planejado.

- Edição de pesos e rejeição de ativos.

- Validador determinístico.

- Conexão de wallet.

- Compra individual via Jupiter.

- Venda individual via Jupiter, quando disponível.

- Estados reais de execução.

- Registro persistente das operações.

- Reconciliação com a blockchain.

- Acompanhamento de posição e plano.

- Tratamento explícito de preços ausentes.

- Interface responsiva.

- Demo e materiais de submissão.

### 5.2 Desejável — P1

Somente após o fluxo P0 estar estável:

- Histórico de versões do plano visível ao usuário.

- Sugestões determinísticas de ajuste, aprovadas individualmente.

- Melhorias de acessibilidade e navegação mobile.

- Explicações mais aprofundadas sobre alternativas aprovadas.

- Visualização histórica construída a partir de dados coletados.

- Melhor classificação de atividades externas.

### 5.3 Fora do MVP

- Vault por usuário, shares ou keeper.

- Execução automática da composição inteira.

- Rebalanceamento automático.

- Ordens agendadas, limit orders ou DCA.

- Custódia de capital ou chaves privadas pela VicTy.

- Contrato próprio sem necessidade funcional demonstrada.

- Integração principal com Symmetry.

- Alavancagem, derivativos e empréstimos.

- Múltiplas redes.

- Compra com cartão, Pix ou transferência bancária.

- Descoberta irrestrita de ativos pela IA.

- Catálogo aberto para negociação de qualquer token.

- Relatórios fiscais.

- Promessas de retorno.

- Gráficos ou histórico sintéticos apresentados como reais.

## 6. Decisões de base e questões abertas

### 6.1 Decisões já estabelecidas

- Operações individuais autorizadas pela wallet.

- Arquitetura não custodiante.

- Registry como autoridade sobre instrumentos permitidos.

- Validação determinística de propostas e alterações.

- Jupiter como primeiro adapter proposto.

- Price para acompanhamento e cotação específica para execução.

- Sem dependência obrigatória de oracle onchain adicional.

### 6.2 Propostas adotadas neste PRD para viabilizar o planejamento

Estas propostas ainda precisam ser ratificadas como decisões de produto:

| Tema | Proposta |
| --- | --- |
| Planos | Um plano ativo por wallet. |
| Orçamento | Informado em USDC, separado do saldo disponível. |
| Catálogo | Pequeno e curado; meta inicial de 3–5 instrumentos, condicionada à aprovação. |
| Teses sugeridas | Duas ou três, escolhidas conforme a capacidade real do catálogo. |
| Acompanhamento | Saldos integrais dos mints explicitamente incluídos no plano. |
| SOL operacional | Reserva para taxas fora da composição, salvo quando SOL também for exposição aprovada no plano. |
| Monetização | Sem taxa própria da VicTy no hackathon. Pós-MVP, hipótese principal a validar: execution fee sobre operações originadas pela VicTy, com exploração gratuita de teses sugeridas, quota limitada de IA gratuita e possibilidade futura de créditos para uso intensivo. |
| Persistência | Rascunho antes da conexão; plano persistente associado à wallet após autenticação. |

A tese de AI não é obrigatória para a demo. Ela só deve ser apresentada como investível se encontrarmos instrumentos que representem a exposição pretendida de forma verificável.

### 6.3 Hipótese de modelo de negócios pós-MVP

No hackathon, a VicTy não cobra taxa própria. O objetivo é validar produto, execução e compreensão da proposta.

A hipótese principal de monetização pós-MVP é uma execution fee sobre operações originadas pela VicTy. O percentual e a base de cobrança só devem ser definidos depois de medir custos, comportamento de uso e viabilidade econômica da integração.

A exploração de teses sugeridas permanece gratuita. O uso de IA em texto livre possui uma pequena franquia gratuita e limites de consumo; uso intensivo poderá ser monetizado futuramente por créditos. Assinatura recorrente não é premissa do MVP.

Como expansão futura, o Thesis Engine poderá ser oferecido como infraestrutura B2B para wallets, corretoras ou outros aplicativos, sem fazer parte do escopo do hackathon.

## 7. Jornada e requisitos funcionais

### 7.1 Descoberta — “No que você acredita?”

Objetivo: permitir exploração antes de qualquer conexão.

Interface:

- Pergunta principal.

- Campo de texto livre.

- Poucas teses sugeridas.

- Breve explicação do funcionamento.

Requisitos:

- RF-01: permitir iniciar sem wallet.

- RF-02: aceitar convicção em linguagem natural.

- RF-03: permitir selecionar e editar uma tese sugerida.

- RF-04: informar que o universo de instrumentos é limitado.

Regra de uso: antes da autenticação, o usuário pode explorar teses sugeridas sem consumir quota de IA e realizar uma interpretação gratuita de texto livre. Novas interpretações por IA exigem wallet autenticada e continuam sujeitas a quota configurável e rate limiting.

Aceite: o usuário consegue chegar à interpretação sem fornecer fundos ou assinar mensagens.

### 7.2 Interpretação — “Foi isso que entendemos”

Objetivo: confirmar intenção antes de propor ativos.

A interpretação deve apresentar:

- Convicção principal.

- Exposições desejadas.

- Exclusões.

- Restrições explícitas.

- Ambiguidades que precisam de esclarecimento.

Requisitos:

- RF-05: separar intenção, exclusões e restrições.

- RF-06: permitir correção pelo usuário.

- RF-07: pedir esclarecimento quando uma ambiguidade alterar materialmente a proposta.

- RF-08: não inferir tolerância a risco apenas pela narrativa.

- RF-09: identificar convicções sem representação suficiente no catálogo.

Aceite: uma exclusão como “não quero depender de uma única empresa” influencia a proposta ou gera uma limitação explícita.

### 7.3 Composição — “Como essa tese pode ser representada”

Objetivo: transformar exposições aprovadas em um plano compreensível.

Cada ativo mostra:

- Nome do instrumento.

- Exposição representada.

- Emissor e natureza da representação.

- Justificativa na tese.

- Peso e valor planejados.

- Riscos, custos e restrições relevantes.

- Disponibilidade operacional.

- Ações: editar, rejeitar e investir.

Requisitos:

- RF-10: informar orçamento em USDC.

- RF-11: gerar propostas somente com instrumentos aprovados.

- RF-12: manter pesos válidos e soma de 100%, incluindo eventual parcela em USDC.

- RF-13: permitir rejeição e alteração de pesos.

- RF-14: revalidar toda alteração.

- RF-15: exigir revisão explícita de qualquer redistribuição.

- RF-16: distinguir instrumento aprovado de operação disponível.

- RF-17: explicar representações parciais e impedir substituições incompatíveis.

Regra importante: rejeitar um ativo não redistribui silenciosamente seu peso. O usuário pode ajustar os restantes ou aceitar uma nova proposta.

Aceite: nenhuma alteração permite ultrapassar limites configurados, violar exclusões ou introduzir um mint externo.

### 7.4 Conexão e preparação

Objetivo: relacionar o plano à wallet e verificar condições reais.

Requisitos:

- RF-18: conectar wallet compatível.

- RF-19: confirmar a rede apropriada.

- RF-20: consultar saldos.

- RF-21: separar orçamento planejado de fundos disponíveis.

- RF-22: mostrar insuficiência de saldo e custos operacionais.

- RF-23: autenticar acesso a planos persistentes por prova de controle da wallet.

A conexão isolada não deve dar acesso de escrita a dados privados. Uma assinatura de autenticação, quando utilizada, deve ser claramente distinta da autorização de investimento.

A autenticação por wallet também pode associar ao usuário sua franquia de uso da IA. Essa autenticação deve permanecer separada da assinatura que autoriza qualquer compra ou venda.

Aceite: trocar de wallet atualiza o contexto e impede executar uma proposta preparada para outro endereço.

### 7.5 Compra individual

Objetivo: executar uma decisão específica.

A revisão mostra:

- Ativo e instrumento.

- Quantidade de entrada.

- Saída estimada.

- Proteção de slippage.

- Taxas e custos conhecidos.

- Wallet destinatária.

- Validade da operação.

- Efeito esperado sobre o plano.

Requisitos:

- RF-24: solicitar uma cotação atual para a operação.

- RF-25: validar transação e condições antes de pedir assinatura.

- RF-26: exigir autorização individual.

- RF-27: enviar a transação assinada.

- RF-28: acompanhar confirmação ou falha.

- RF-29: registrar quantidades efetivas.

- RF-30: reconciliar a posição após execução.

- RF-31: manter os demais investimentos pendentes.

Se houver mudança material entre revisão e nova cotação, o usuário deve revisar novamente.

Aceite: uma compra confirmada altera apenas a posição efetiva correspondente. Os outros itens continuam planejados.

### 7.6 Venda individual

Objetivo: permitir saída compreensível da posição.

Requisitos:

- RF-32: permitir informar quantidade ou percentual a vender.

- RF-33: limitar a venda ao saldo disponível.

- RF-34: apresentar cotação e custos.

- RF-35: exigir autorização individual.

- RF-36: atualizar ativo vendido e saldo recebido.

- RF-37: manter USDC recebido como USDC, sem operação adicional.

- RF-38: informar quando não houver rota de venda disponível.

Aceite: a venda parcial reduz a quantidade do ativo pelo valor efetivamente executado e registra a entrada líquida recebida.

### 7.7 Acompanhamento

Objetivo: responder “o que planejei, o que tenho e o que aconteceu?”.

A tela deve mostrar:

- Plano atual.

- Valor conhecido dos saldos acompanhados.

- Quantidade e avaliação por ativo.

- Composição planejada versus atual.

- Compras ainda não realizadas.

- Atividade e links das transações.

- Atualização dos dados.

- Limitações de preço ou contabilidade.

- Acesso à venda individual.

Aceite: o usuário distingue claramente:

- Dinheiro que pretende investir.

- Saldo realmente existente.

- Compra pendente.

- Mudança causada pelo mercado.

- Atividade externa à VicTy.

## 8. Modelo de acompanhamento e contabilidade

Esta é uma parte crítica do MVP: os tokens na wallet não possuem identificação da tese.

### 8.1 Entidades conceituais

| Conceito | Definição |
| --- | --- |
| Orçamento planejado | Quanto o usuário pretende destinar ao plano. |
| Composição alvo | Distribuição percentual desejada. |
| Posição acompanhada | Quantidade real dos ativos incluídos no escopo do plano. |
| Operação VicTy | Compra ou venda iniciada na aplicação. |
| Movimento externo | Transferência ou negociação identificada fora do fluxo da aplicação. |
| Custo conhecido | Custo que pode ser sustentado por registros disponíveis. |
| Avaliação atual | Quantidade multiplicada por preço válido em USD. |

USDC e USD devem ser identificados corretamente: orçamento em USDC não implica avaliação fixa de US$ 1 por unidade.

### 8.2 Regra proposta de escopo

- Um plano ativo por wallet.

- Usuário revisa os mints cujos saldos serão acompanhados.

- Para cada mint incluído, acompanha-se seu saldo integral na wallet.

- Saldos preexistentes aparecem antes da ativação.

- Tokens externos ao escopo não entram na composição.

- Um ativo rejeitado no planejamento continua visível enquanto houver posição acompanhada.

- Alterações no escopo precisam ser explícitas e registradas.

Isso evita tentar separar artificialmente unidades idênticas de um token entre vários planos.

### 8.3 Denominador dos percentuais

A composição atual usa:

valor do ativo ÷ valor total dos saldos acompanhados

Condições:

- Inclui USDC acompanhado.

- Exclui tokens fora do escopo.

- Exclui reserva operacional de SOL definida fora do plano.

- Se algum saldo relevante estiver sem preço válido, a composição completa fica indisponível.

- Se o total for zero, os percentuais atuais não são calculados.

### 8.4 Compras, aportes e resultado

- Compra não é automaticamente um aporte.

- Venda não é automaticamente uma retirada.

- Troca entre ativos acompanhados altera a composição.

- Entrada de capital no escopo é distinta de negociação interna.

- Saldos preexistentes sem histórico não recebem custo fictício.

- Movimentos externos sem classificação suficiente ficam identificados como pendentes.

Resultado por ativo: pode ser exibido quando quantidade e custo forem conhecidos.

Resultado consolidado e aportes líquidos: só aparecem quando os fluxos necessários estiverem reconciliados. Caso contrário, mostrar a limitação e preservar quantidades, avaliações e atividade.

Para o MVP, o método proposto é custo médio das aquisições conhecidas, sem finalidade fiscal. Uma entrada de custo desconhecido impede apresentar um resultado completo daquela posição.

### 8.5 Planejado versus atual

Exibir separadamente:

- Peso alvo.

- Peso atual, quando calculável.

- Valor de compras planejadas ainda não realizadas.

- Diferença atual para o alvo.

Não atribuir toda diferença ao mercado. Compras pendentes e movimentos externos também modificam a composição.

## 9. IA e validação determinística

### 9.1 Papel da IA

- Interpretar linguagem natural.

- Estruturar exposições e restrições.

- Propor pesos dentro de limites.

- Explicar instrumentos aprovados.

- Comunicar incompatibilidades e lacunas.

### 9.2 Restrições

A IA não pode:

- Introduzir mints ou instrumentos arbitrários.

- Declarar elegibilidade sem evidência.

- Inventar direitos econômicos.

- Prometer rentabilidade.

- Autorizar operações.

- Ignorar restrições do usuário.

- Tratar narrativa temática como equivalente à exposição econômica.

### 9.3 Saída estruturada esperada

- Resumo da tese.

- Identificadores de exposições.

- Restrições e exclusões.

- Instrumentos candidatos por identificador interno.

- Pesos propostos.

- Justificativas vinculadas às evidências do registry.

- Limitações e perguntas pendentes.

### 9.4 Validador

Validar em três momentos:

- Após geração pela IA.

- Após alteração pelo usuário.

- Antes de preparar ou executar uma operação.

Verificações mínimas:

- Estrutura válida.

- Instrumentos existentes e aprovados.

- Compatibilidade entre exposição e instrumento.

- Pesos e valores dentro das políticas.

- Soma dos pesos.

- Exclusões e elegibilidade.

- Status operacional.

- Consistência entre plano, cotação e transação.

Falha de IA: manter o rascunho e permitir tentar novamente ou selecionar uma tese sugerida. Uma proposta previamente curada deve ser identificada como tal.

## 10. Asset Registry

### 10.1 Conteúdo obrigatório

| Grupo | Campos |
| --- | --- |
| Identidade | ID interno, nome, mint, rede, decimais. |
| Representação | Exposição, instrumento, emissor, direitos e limitações. |
| Tecnologia | Token Program, extensões relevantes, autoridades e restrições. |
| Evidências | Fontes, data da revisão e responsável pela aprovação. |
| Preço | Fonte, política de validade e tratamento de ausência. |
| Operação | Adapter, políticas distintas de compra e venda. |
| Limites | Quantidades mínimas/máximas e limites de risco operacional. |
| Elegibilidade | Restrições aplicáveis e forma de verificação. |
| Status | approved, restricted ou unavailable. |

### 10.2 Disponibilidade operacional separada

Cada consulta de operação registra:

- Direção: compra ou venda.

- Quantidade consultada.

- Rota disponível ou indisponível.

- Cotação e validade.

- Restrições e erro, quando houver.

Uma cotação válida não altera automaticamente a aprovação do instrumento.

### 10.3 Critério para entrar na demo

Cada instrumento precisa ter:

- Representação econômica verificável.

- Mint e características técnicas confirmados.

- Restrições entendidas.

- Compatibilidade com o usuário da demo.

- Compra e venda verificadas para os valores previstos.

- Informação suficiente para explicar riscos e limitações.

Prazo crítico: 18 de setembro. Se uma tese não tiver representação suficiente, o roteiro deve ser ajustado a uma tese efetivamente suportada.

## 11. Arquitetura do MVP

### 11.1 Fluxo principal

Interface → interpretação por IA → modelo de exposições → Asset Registry → validador → adapter Jupiter → wallet → Solana → reconciliação → acompanhamento

### 11.2 Componentes

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Aplicação web | Descoberta, revisão, wallet, execução e acompanhamento. |
| Backend | Autenticação, propostas, políticas, persistência e chamadas protegidas. |
| Camada de IA | Interpretação e explicação estruturadas. |
| Registry | Instrumentos aprovados e evidências. |
| Validador | Regras independentes da IA. |
| Adapter de execução | Preparar cotação, submeter transação assinada e interpretar resposta. |
| Serviço de preços | Consultar, armazenar atualização e avaliar validade. |
| Reconciliação | Confirmar operações e atualizar saldos. |
| Persistência | Planos, versões, operações, preços e eventos contábeis. |

### 11.3 Integração Jupiter

- Swap V2: /order + /execute.

- Tokens V2: consulta por mints exatos do registry.

- Price V3: avaliação dos ativos.

- RPC Solana: saldos, confirmação e detalhes das transações.

- Chave Jupiter protegida no backend.

- /build reservado para necessidade futura concreta.

A documentação confirma transação pronta e execução gerenciada nesse fluxo. A implantação Jupiter é em mainnet. Swap, Ambiente

### 11.4 Dados persistidos

- Wallet e sessão autenticada.

- Plano e suas versões.

- Interpretação e restrições.

- Composição e instrumentos referenciados.

- Escopo dos saldos acompanhados.

- Intenção de operação.

- Cotação, validade e versão das políticas.

- requestId, assinatura e estado.

- Quantidades efetivas e custos conhecidos.

- Saldos reconciliados.

- Preços e momento da observação.

- Movimentos externos e classificação.

Mudanças de plano não reescrevem operações históricas.

## 12. Estados, segurança e confiabilidade

### 12.1 Estados de operação

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Preparando | Consultando e validando condições. |
| Pronta para revisão | Operação disponível para conferência. |
| Aguardando assinatura | Wallet recebeu solicitação. |
| Recusada | Usuário não autorizou. |
| Enviando | Submissão em andamento. |
| Pendente | Ainda sem conclusão suficiente. |
| Confirmada | Execução confirmada sem erro. |
| Falhou | Falha identificada. |
| Expirada | Validade encerrada sem execução confirmada. |
| Em reconciliação | Resultado ou saldo exige verificação adicional. |

### 12.2 Regras de confiabilidade

- Cliques repetidos não podem criar compras duplicadas.

- Atualizar a página deve recuperar operações em andamento.

- Timeout de API não significa falha definitiva.

- Consultar a operação anterior antes de preparar uma nova tentativa.

- Registrar assinatura mesmo quando a resposta final estiver incompleta.

- Uma posição pode estar “confirmada, atualizando saldo”.

- A nova quantidade não pode vir apenas da estimativa da cotação.

### 12.3 Segurança

- Nenhuma chave privada do usuário no backend.

- Nenhum trânsito do capital por wallet da VicTy.

- Autorização de dados por wallet autenticada.

- Segredos fora do cliente e dos logs.

- Validação de mints, valores, destinatários, signatários e efeitos permitidos da transação.

- Texto do usuário tratado como entrada, sem capacidade de alterar políticas.

- Rate limiting e quotas para IA e APIs por sessão, wallet autenticada e infraestrutura, com controles adicionais contra criação abusiva de sessões ou wallets.

- Botão de investimento bloqueado diante de validação inconclusiva.

- Possibilidade operacional de suspender novas compras de um instrumento, preservando posição e análise de venda.

### 12.4 Metas de experiência

- Feedback imediato após ações.

- Indicador de progresso em chamadas demoradas.

- Interpretação e proposta com meta inicial de conclusão em até 15 segundos em condições normais.

- Estados de blockchain sem promessa de tempo fixo.

- Interface utilizável por teclado.

- Erros em linguagem compreensível.

- Informações essenciais legíveis em telas pequenas.

## 13. Plano de validação

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Convicção suportada | Proposta válida e explicável. |
| Convicção não suportada | Limitação explícita; nenhuma substituição enganosa. |
| IA retorna mint externo | Proposta rejeitada. |
| Usuário viola limite de peso | Correção solicitada antes de continuar. |
| Orçamento maior que saldo | Planejamento preservado; operação limitada pelo saldo real. |
| Instrumento restrito | Compra bloqueada conforme política. |
| Cotação sem transação | Sem solicitação de assinatura. |
| Usuário recusa assinatura | Nenhuma compra registrada. |
| Cotação expira | Nova revisão quando necessária. |
| API retorna timeout após envio | Reconciliação da operação existente. |
| Clique duplo | Uma intenção operacional ativa. |
| Compra confirmada | Quantidade e atividade atualizadas. |
| Venda parcial | Saída do ativo e entrada líquida reconciliadas. |
| Preço ausente | Quantidade visível; avaliação incompleta sinalizada. |
| Transferência externa | Saldo atualizado e limitação contábil explícita. |
| Saldo preexistente sem custo | Sem resultado inventado. |
| Troca de wallet | Contexto anterior protegido. |
| Reabrir aplicação | Plano e operações recuperados. |

### Critério para liberar a demo

- Nenhum defeito conhecido que permita ativo não aprovado, compra duplicada, acesso indevido ou falso sucesso.

- Compra e venda reais verificadas.

- Recuperação após atualização da página testada.

- Cenários de falha mais prováveis demonstráveis.

- Instrumentos e rotas da apresentação revalidados.

## 14. Cronograma de entregas

O planejamento considera 26 datas de calendário, incluindo 15/09 e 10/10. A implementação funcional deve terminar em 05/10 para preservar tempo de estabilização e submissão.

### Fase 1 — Definição e viabilidade

15–18 de setembro

Entregas:

- PRD e escopo ratificados.

- Regras do hackathon verificadas.

- Modelo de acompanhamento decidido.

- Catálogo inicial com evidências.

- Teses da demo selecionadas.

- Wireframes da jornada completa.

- Acesso Jupiter e RPC verificado.

- Compatibilidade de wallet definida.

- Riscos de elegibilidade e representação identificados.

Marco M1 — 18/09: existe ao menos um caminho econômico e técnico viável para a demo.

### Fase 2 — Primeiro ciclo real

19–23 de setembro

Entregas:

- Estrutura da aplicação e persistência.

- Conexão e autenticação da wallet.

- Registry inicial.

- Adapter Jupiter.

- Revisão de operação.

- Compra real com instrumento aprovado.

- Registro de assinatura.

- Confirmação e atualização de saldo.

- Recuperação de operação após recarregar a página.

Marco M2 — 23/09: uma compra individual funciona de ponta a ponta em ambiente de desenvolvimento.

A antecipação desse marco reduz o risco de descobrir problemas de execução na última semana.

### Fase 3 — Convicção até composição

24–28 de setembro

Entregas:

- Descoberta e teses sugeridas.

- Entrada livre.

- Interpretação corrigível.

- Integração da IA.

- Validador determinístico.

- Proposta com justificativas.

- Orçamento, pesos e rejeição.

- Casos sem representação.

- Conexão entre composição e compra.

Marco M3 — 28/09: o usuário percorre convicção → composição → compra confirmada.

### Fase 4 — Posição e saída

29 de setembro–02 de outubro

Entregas:

- Composição planejada versus atual.

- Preços e avaliação incompleta.

- Venda individual.

- Atividade.

- Reconciliação de saldos.

- Tratamento de saldos preexistentes e movimentos externos.

- Métricas contábeis apenas quando sustentadas pelos dados.

Marco M4 — 02/10: ciclo completo de descoberta, compra, acompanhamento e venda.

### Fase 5 — Validação e fechamento funcional

03–05 de outubro

Entregas:

- Testes com usuários.

- Correções de entendimento e navegação.

- Testes de falha, expiração e duplicidade.

- Revisão de segurança.

- Ajustes responsivos.

- Textos finais.

- Analytics essenciais.

- Roteiro da demo.

Marco M5 — 05/10: congelamento funcional do P0.

### Fase 6 — Estabilização e apresentação

06–08 de outubro

Entregas:

- Aplicação publicada.

- Instrumentos e rotas revalidados.

- Ensaio completo.

- Vídeo gravado.

- Capturas de tela.

- README e arquitetura.

- Evidências de transações.

- Materiais exigidos pelo hackathon.

Marco M6 — 08/10: pacote completo pronto para submissão.

### Fase 7 — Submissão

09–10 de outubro

09/10:

- Submissão antecipada.

- Conferência dos links.

- Verificação de permissões e acessibilidade dos materiais.

- Registro da confirmação de recebimento.

10/10:

- Reserva para imprevistos.

- Apenas correções críticas.

- Conferência final antes do horário oficial.

Pendência: confirmar horário e fuso do encerramento. O cronograma não pressupõe que a submissão termine às 23h59 de Brasília.

## 15. Backlog organizado por entrega

Os responsáveis abaixo são papéis; uma mesma pessoa pode acumular mais de um.

| ID | Entrega | Prioridade | Papel principal | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Regras, critérios e materiais do hackathon | P0 | Produto | 16/09 |
| B02 | Modelo contábil e escopo dos saldos | P0 | Produto + engenharia | 17/09 |
| B03 | Registry e aprovação dos instrumentos | P0 | Produto + integração | 18/09 |
| B04 | Wireframes e textos principais | P0 | Design/produto | 18/09 |
| B05 | Wallet e autenticação | P0 | Engenharia | 21/09 |
| B06 | Compra, estados e confirmação | P0 | Integração Solana | 23/09 |
| B07 | Persistência e recuperação de operações | P0 | Backend | 23/09 |
| B08 | Interpretação e exposições | P0 | IA/backend | 26/09 |
| B09 | Validador e edição da composição | P0 | Engenharia | 27/09 |
| B10 | Jornada integrada até a compra | P0 | Frontend + integração | 28/09 |
| B11 | Preços, posição e plano versus atual | P0 | Engenharia | 01/10 |
| B12 | Venda e atividade | P0 | Integração Solana | 02/10 |
| B13 | Reconciliação e limitações contábeis | P0 | Backend | 02/10 |
| B14 | Testes, acessibilidade e correções | P0 | Equipe | 05/10 |
| B15 | Deploy e observabilidade | P0 | Engenharia | 06/10 |
| B16 | Vídeo, README e apresentação | P0 | Produto + equipe | 08/10 |
| B17 | Submissão e conferência | P0 | Responsável pela submissão | 09/10 |
| B18 | Sugestões individuais de ajuste | P1 | Produto + engenharia | Após P0 |
| B19 | Histórico visual de versões | P1 | Frontend | Após P0 |

Caminho crítico: instrumento viável → compra confirmada → composição validada → reconciliação → demo.

## 16. Riscos e política de corte

| Risco | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- |
| Tese sem instrumentos adequados | Compromete a proposta central | Validar catálogo até 18/09 e selecionar tese suportada. |
| Rota ou elegibilidade indisponível | Impede operação real | Validar compra e venda cedo; manter alternativa aprovada. |
| IA gera exposição incoerente | Perda de confiança | Restringir catálogo, usar saída estruturada e validador. |
| Contabilidade cresce demais | Atraso e números incorretos | Um plano; escopo explícito; ocultar resultados incompletos. |
| Dependência de APIs | Falha durante uso ou demo | Backoff, cache de leitura, estados claros e reconciliação. |
| Execução descoberta tarde | Risco de não haver produto funcional | Primeira compra real até 23/09. |
| Escopo excessivo | Entrega incompleta | Congelamento P0 em 05/10 e P1 condicionado. |
| Regras do hackathon incompatíveis com premissas | Submissão inadequada | Verificação até 16/09. |

### Ordem de corte, se necessário

- Gráficos históricos.

- Sugestões de ajuste.

- Histórico visual de versões.

- Mais teses sugeridas.

- Mais instrumentos.

- Resultado consolidado quando exigir reconciliação adicional.

Preservar: tradução compreensível, registry, validação, autorização individual, compra e venda reais, confirmação e posição correta.

## 17. Roteiro da demo

### História principal

- Apresentar a dificuldade de transformar uma convicção em investimento.

- Inserir uma tese suportada.

- Mostrar a interpretação.

- Explicar a composição e a natureza de um instrumento.

- Alterar um peso ou rejeitar um ativo.

- Conectar wallet.

- Revisar e autorizar uma compra.

- Mostrar confirmação e transação.

- Exibir a posição atualizada e o restante ainda planejado.

- Demonstrar venda individual e recebimento em USDC.

### Evidência complementar

- Exemplo de convicção sem representação.

- Preço ausente tratado corretamente.

- Operação recusada ou expirada.

- Diagrama simples da arquitetura.

O vídeo deve registrar execução verdadeira. Se uma operação não puder ser repetida ao vivo, a gravação anterior deve ser identificada como gravação, com sua evidência onchain.

## 18. Definição de pronto

Uma entrega está pronta quando:

- Atende aos critérios de aceite.

- Está integrada à jornada.

- Trata carregamento, ausência de dados e erro.

- Preserva a autorização e o escopo da wallet.

- Usa dados reais ou identifica claramente dados de teste.

- Foi validada nos cenários relevantes.

- Não depende de um ajuste manual oculto para a demo.

- Está documentada no nível necessário para manutenção e apresentação.

### O MVP está concluído quando

Uma pessoa consegue transformar uma convicção suportada em um plano compreensível, decidir uma compra individual, autorizá-la pela wallet, verificar a execução em Solana, acompanhar a posição real e realizar uma venda individual.

Esse é o compromisso central da VicTy para 10 de outubro.